Uchwała Rady Zarządzającej Konsorcjum COPIN

w sprawie realizacji projektu

pn. SPIRAL2 PREPARATORY PHASE [SPIRAL2PP]

Konsorcjum COPIN przystępuje do realizacji projektu pn. „SPIRAL2 PREPARATORY PHASE” Akronim: SPIRAL2PP, zwanym dalej Projektem.

W związku z Umową o utworzeniu europejskiego konsorcjum na rzecz realizacji Projektu pn. „SPIRAL2 PREPARATORY PHASE” Akronim: SPIRAL2PP zawartą pomiędzy partnerami Projektu oraz Umową grantową nr 212692 z dnia 14.11.2008 r. o przyznanie grantu na realizację Projektu zawartą pomiędzy Komisją Europejską a Koordynatorem konsorcjum, Rada Zarządzająca Konsorcjum COPIN ustala co następuje:

- Konsorcjum COPIN jest reprezentowane w Projekcie przez

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFJ PAN), ul. Radzikowskiego 152

oraz

Uniwersytet Warszawski w Warszawie (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

- Koordynatorem konsorcjum COPIN w Projekcie jest IFJ PAN w Krakowie.

- Zgodnie z artykułem 7 pkt. 1 umowy grantowej UW posiada w Projekcie status strony trzeciej.

- Jako konsorcjum COPIN IFJ PAN i UW zobowiązują się do realizacji zadań oraz dysponują pulą środków określonych w Aneksie 1 do Umowy grantowej nr 212692.

- IFJ PAN i UW przyjmują następujący podział zadań w Projekcie (zgodnie z Aneksem 1 wskazanym w punkcie 4):

IFJ PAN – koordynacja pakietu roboczego WP5 („Instrumentation SPIRAL2”), koordynacja zadań T4.2 („Determination of the financial contributions of the partners to the instrumentation”), T5.5 („PARIS”) i T5.9 („Formation of the Instrumentation Coordination Committee”), a także udział w zadaniach T2.3 („Collaborative website”) I T5.8 („Neutron detector”).

Pakiet roboczy WP5 ma na celu rozwój i rozpoczęcie konstrukcji 8 nowatorskich układów detekcyjnych (DESIR, EXOGAM2, FAZIA, GASPARD, PARIS, S3, NFS, Neutron detektor) dla eksperymentów z wiązkami radioaktywnymi z akceleratora SPIRAL2. IFJ PAN pełni rolę koordynatora pakietu WP5 w celu wzajemnie kompatybilnego i harmonijnego rozwoju w-w detektorów oraz realizacji przez poszczególne zadania kroków milowych ustalonych harmonogramie projektu SP2PP. W ramach zadania T5.5 („PARIS”) IFJ PAN koordynuje prace na rozwojem detektora PARIS (Photon Array for studies with Radioactive Ion and Stable beams), który ma służyć do pomiarów promieniowania gamma z szerokiego zakresu energii. Dla potrzeb realizacji zadania zostanie zakupiony i poddany testom detektor LaBr3 o wymiarach 2”x2” wraz z fotopowielaczem. W celu przeprowadzenia symulacji programem GEANT4 zostanie zatrudniona jedna osoba na okres jednego roku. W ramach zadania T5.9 („Formation of the Instrumentation Coordination Committee”) IFJ PAN podejmuje się utworzyć komitet koordynujący działania zarówno nowych układów detekcyjnych, jak i już istniejących w GANIL.

UW – koordynacja zadania T2.3 („Collaborative website”) oraz udział w zadaniach T5.3 („FAZIA”), T5.5 („PARIS”) i T5.8 („Neutron detektor”).

W ramach zadania T2.3 "Collaborative website" stworzony zostanie portal internetowy, służący do wymiany informacji i dokumentów pomiędzy uczestnikami projektu. W celu realizacji tego zadania, przewidywany jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, stwarzającego warunki do efektywnego tworzenia i obsługi portalu oraz bezpiecznego udostępniania i przechowywania materiałów. Konieczne jest też unowocześnienie sieci komputerowej w ŚLCJ, w tym poprawienie jej zabezpieczeń przed włamaniami oraz zainstalowanie wydajnych filtrów antyspamowych. Tworzony portal będzie oparty o: (i) system zarządzania treścią (Content Management System) o nazwie Plone; (ii) współpracujący z tym systemem programowy serwer aplikacji Zope; oraz (iii) odpowiednią bazę danych. Wykorzystanie tych elementów jest wymogiem określonym przez kierownictwo projektu Spiral 2 Preparatory Phase i jest uzasadnione koniecznością zachowania kompatybilności z narzędziami wykorzystywanymi w GANIL. Realizacja zadania wymaga więc zatrudnienia specjalisty(lub specjalistów) - konieczna jest znajomość Plone, Zope, baz danych, języków programowania Pyton i PHP oraz elementów obsługi sieci oraz administracji systemem Unix. Część zadań może być zrealizowana w formie zlecenia zadań firmie zewnętrznej (np. stworzenie modułów Plone dostosowanych do specyficznych wymogów portalu).

- W konsekwencji, zgodnie z tabelami PART A pkt A.1oraz PART B pkt B 2.4 Aneksu 1, strony przyjmują następujący podział budżetu Projektu przeznaczonego dla COPIN, który wynosi 303 320 Euro: IFJ PAN – 203 600 Euro (tj. budżet COPIN dla WP5) , UW – 99 720 Euro (tj. budżet COPIN dla WP2); w tym

- wynikający z tego podział środków z Unii Europejskiej dla Konsorcjum COPIN w wysokości 197 tys. Euro: IFJ PAN Kraków – 127 tys. Euro, Uniwersytet Warszawski – 70 tys. Euro.

- IFJ PAN dokona przelewu na podane przez UW wyodrębnione konto bankowe należnej części środków finansowych przekazanych przez Komisję Europejską w terminie 14 dni od daty ich wpływu na konto bankowe IFJ PAN. IFJ PAN dokona na podane przez UW konto bankowe przelewu należnej części środków finansowych przekazanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie 14 dni od daty ich wpływu na konto bankowe IFJ PAN. Pierwsza płatność nastąpi jednak nie wcześniej niż po podjęciu niniejszej uchwały.

- IFJ PAN zobowiązuje się do niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie Konsorcjum COPIN środków finansowych niezbędnych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego w wysokości równowartości 106 320 Euro, z następującym podziałem: IFJ PAN - 76600 Euro, UW – 29720 Euro. Wysokość kwoty i podział oparty jest o wkład własny stron w realizację koordynowanych przez nie zadań.

- UW zobowiązuje się do przekazania IFJ PAN okresowego sprawozdania za każdy okres sprawozdawczy w terminie do 30 dni od jego zakończenia. Sprawozdanie obejmuje:

- podsumowanie postępu prac wykonywanych w ramach realizacji celów projektu, przedstawiające osiągnięcia i stan realizacji najważniejszych etapów prac. W sprawozdaniu należy przedstawić różnice pomiędzy stanem prac przewidzianych w Aneksie nr 1 do Umowy grantowej a stanem prac rzeczywiście wykonanych.

- opis wykorzystania środków,

- sprawozdanie finansowe przygotowane na Formularzu C,

- świadectwo kontroli sprawozdań finansowych, o ile ze względu na wysokość budżetu konsorcjum COPIN w Projekcie okaże się konieczne.